# TP4 Génie logiciel
## Userstories
Plateforme de cours (moodle like):
1. En tant qu’élève de l’université j’aimerais trouver les cours que j’aimerai suivre.
2. En tant qu’élève de l’université j’aimerai pouvoir télécharger les documents que mes professeurs distribuent.
Résautage:
3. En tant qu’élève de l’université j’aimerais avoir un accès aux recherches universitaires de mes prédécesseurs ainsi que leurs informations.
Messagerie, Forum:
4. En tant qu’élève de l’université j’aimerais me connecter à un chat en ligne pour communiquer et échanger avec mes camarades et professeurs rapidement.
Conférence, Vidéo Stream
5. En tant qu’élève de l’université j’aimerais me connecter en ligne pour suivre mes cours en vidéo conférence (live).
Brocante et Service (vente et achat en ligne)
6. En tant qu’élève de l’université j’aimerais pouvoir trouver le matériel dont j’ai besoin en tant qu’élève.
7. En tant qu’élève de l’université j’aimerais pouvoir acheter le matériel dont j’ai besoin en tant qu’élève.
8. En tant qu’élève de l’université j’aimerais pouvoir vendre du matériel à d’autres membres de l’université.
## Product backlog
Day/dev=0.25
story number	business value	sprint number	Storypoint	day/developpers
3	9.00	1.00	20.00	5.00
6	7.00	2.00	4.00	1.00
7	6.00	3.00	6.00	1.50
8	5.00	4.00	10.00	2.50
1	6.00	5.00	10.00	2.50
2	6.00	6.00	3.00	0.75
4	5.00	7.00	13.00	3.25
5	3.00	8.00	20.00	5.00

## Sprint backlog
Story	story point	day/developpers
Réseautage	20.00	5.00

Tâches techniques	day/developpers
Collectes de donnée	3.00
Moteur de recherche	2.00